**Verslag havenrenovatiecommissie 8 januari 2019**

Vergadering: 01

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Kantine aan de Foppenhaven

Plaats: Maasland

Uitgenodigd:

Pieter Boersma (PB); Jeroen Baars (JB), Leon van der Kraan (LvdK); Rob Alders (RA), Joop Tettelaar (JT), Dick Tommel (DT), Peter van den Heuvel (PvdH); Gert Kwakkel (GK); Nel Romson (NR)

Afwezig met kennisgeving:

 Cees de Winter (CdW); Ron Eversteijn (RE); Arjan de Jong (AdJ)

1. *Opening en kennismaking*

(PB) zit de vergadering. Op dit moment meldt zich geen nieuwe voorzitter. Omdat een aantal deelnemers voor het eerst aanzitten stelt eenieder zich voor. Harald Schout wil graag optreden als agenda lid. Hij is beschikbaar voor het stellen van vragen van bouwkundige aard.

1. *Verslag vorige vergadering*

Het verslag van de laatste vergadering van 6 februari 2018 is terug te lezen op de website.

1. *Algemene afspraken*
* (GW) treedt in voorkomende gevallen op als de link naar het bestuur.
* (GW) beheerd ook het archief van de commissie via E-captain.
* Gisteren is tijdens de bestuursvergadering gesproken over het opstarten van de havenrenovatiecommissie. Het bestuur geeft extra eisen meegegeven. Renate Overhage (RO) wil graag deelnemen aan het eerstvolgende overleg.
* De commissie stelt zich tot doel om een plan op te stellen en dit aan het bestuur aan te bieden. Tijdens het volgende overleg wordt hieraan een planning verbonden.
* Voor de renovatie van de kantine zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar.
1. *Openstaande renovatie activiteiten*
* Plan van Aanpak (JB)
* Formaat voor beschrijven verschillende onderdelen (PB)
* Steigers, haven objecten, opstellen kaart met 3 varianten (JB)
* Oplossingen voor het beschermen van boten uitzoeken (DT)
* Uitwerken opstelplaats voor trailers (CdW; DT)
* Loods
* Clubhuis
* Afspuitplaats (JT; NR; DT en KdW)
* Speelvoorzieningen

De vergadering bepaalt prioriteiten en heeft aan wie wel taak oppakt. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. (PB) heeft een formaat opgesteld om de verschillende onderdelen te beschrijven en de voortgang van het werk te bewaken. In het formaat is ook ruimte om de beschikbare budgetten aan te geven. Afhankelijk van de uitkomst van ons onderzoek is het mogelijk nodig om met budgetten te

1. *Volgende vergadering*

Vergadering havenrenovatiecommissie 22 januari 2019 om 20:00 uur. De locatie is de **kantine aan de Buitenwatersloot in Delft**.

1. *Rondvraag*

(JT) voor de bescherming van de overzetboten is het nodig om twee palen te slaan die voorkomen dat de boten de stortstenen raken. Dit wordt een actie voor de havencommissie.